[bookmark: _GoBack]Договор подряда № 1
  г. Ростов-на-Дону    									           ___/___/2019 г.

 Гр-ин Васильев Андрей Николаевич, паспорт: серия ____ номер ______ выдан _______________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, именуемый  в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и  гр-нин (ка) _________________________ _________________________________________, паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ____________________________________________________________________________,  зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключил настоящий Договор о ниже следующем:                                                                                                        
                                               1. Предмет договора. 
1. Подрядчик обязуется поставить, строительные материалы комплекта дома и произвести работы по его сборке по адресу: 
____________________________________________________________________, 
а Заказчик принять построенный дом надлежащего качества путем подписания акта приема-сдачи, и полностью оплатить.

2. Сумма договора и порядок расчётов.
2.1. Расчёт общей стоимости, на изготовление, поставку и сборку комплекта дома по настоящему договору, приводится в Приложении 1 к настоящему договору и составляет 
____________________  (______________________________________________________) рублей.
2.2. Оплата производится в три этапа.
2.3. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере  50%  от суммы оговоренной в пункте 2.1 в момент подписания  настоящего договора, что составляет
____________________  (______________________________________________________)  рублей;   
вторую часть 20% при доставке пиломатериалов на участок строительства, что составляет
____________________  (______________________________________________________)  рублей; 
третья часть выплачивается в день завершения работ по строительству дома, что составляет 
____________________  (______________________________________________________) рублей.       
2.4. О точной дате поставки комплекта дома Подрядчик и заказчик договариваются не менее, чем за трое суток 
2.5. Общая стоимость дома на период действия договора является фиксированной и   изменению не подлежит. 
2.6. Если в ходе выполнения Договора по предложению Заказчика будет выявлена необходимость поставки дополнительных строительных материалов и производстве дополнительных работ, стоимость и сроки поставки и оплаты будут пересмотрены и оформлены дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.


     ___________   / Васильев А.Н.   ____________/___________ _._./  
3. Сроки и порядок исполнения договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.                                                 
3.2. Подрядчик поставляет Заказчику комплект дома (стройматериалы), указанные в приложении № 1 к настоящему договору не позднее, чем __/____/2019г.  
      3.3. Сборка комплекта дома осуществляется в течение 40 дней после поставки  
       стройматериалов
	                                      
4. Обязанности сторон.
      

4.1. Подрядчик обязуется:
· произвести своими силами расчёт количества стройматериалов, согласно схемы (техпроекта); 
· доставить материалы, необходимые для строительства дома к месту строительства в сроки указанные в п.3.2 и собрать дом не позднее срока, указанного в п.3.3 настоящего договора по адресу указанному Заказчиком                                                                                                                                   4.2. Заказчик обязуется:   
· обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к месту разгрузки;
· предоставить подключение к сети 220 вольт   
· принять работу надлежащего качества по акту приема-сдачи и уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
· Обеспечить доступ к воде

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику 0.1 % от суммы договора за каждый    день    просрочки.
5.3 За просрочку доставки стройматериалов и увеличения сроков сборки более чем на день подрядчик уплачивает заказчику 0.01 % от суммы договора за каждый  день  просрочки.
5.4. В случае расторжения Договора по вине/инициативе Заказчика полученная Подрядчиком предоплата не возвращается.
5.5. В случае расторжения Договора по вине/инициативе Подрядчика, он обязан возвратить Заказчику все ранее полученные от него денежные средства.
5.6. В случае необоснованного отказа заказчика выполнить условия пункта 2.3. настоящего договора, подрядчик имеет право произвести демонтаж строения без возврата денежных средств полученных ранее от заказчика.

   








  ___________   / Васильев А.Н.   ____________/_____________ _._./
                                   6. Форс-мажор.
	
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.                                       
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несёт ответственности, например: землетрясение, наводнение, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причём по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по на стоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
6.3 Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учётом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

	7. Переход прав собственности и рисков.
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения стройматериалов/постройки переходит в                             
момент подписания акта приема-сдачи работ.
7.2. Право собственности на стройматериалы/постройку от Подрядчика к Заказчику переходит в момент полной оплаты.
                                                                                                    
  8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путём переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд. Во всём остальном, что не оговорено в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 

9. Срок действия договора. 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения        сторонами взятых на себя обязанностей, что фиксируется актом сдачи-приемки.










     ___________   / Васильев А.Н.   ____________/____________ _._./  
                     10. Гарантийные обязательства.

10.1. Заказчик вправе в ходе выполнения работ осуществлять контроль за их выполнением (не более одного часа в рабочую смену).
10.2. Гарантия на сооружение дается сроком-36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания акта: 
-на целостность конструкции,
-на протекание кровли (на временные кровли гарантия не распространяется: рубероид или другие аналогичные материалы)
Гарантия на рассыхание, растрескивание и посинение пиломатериала не распространяется.
10.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по Договору и не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком, вследствие изменения проекта и при неправильной эксплуатации сооружения.
10.4. В случае выполнения заказчиком самостоятельно строительных, отделочных, кровельных работ, или привлечении для этого третьих лиц, гарантия аннулируется.
10.5. Исполнитель гарантирует устранение выявленных недостатков работы (нарушение целостности конструкции, протекания кровли) в течение трех лет со дня сдачи готового Объекта. Претензии о неполной комплектации дома после полной сдачи готового объекта  не принимаются. При нарушении правил эксплуатации гарантия аннулируется. Исполнитель не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации строения.
10.6. Размеры пиломатериалов указанных в договоре не являются эталонными и могут варьировать в пределах +- 10-15 мм 
                                      
 11. Прочие условия.
  11.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора. 
11.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.


                                12. Адреса и реквизиты сторон.

Подрядчик: Васильев Андрей Николаевич, паспорт: серия ____ номер ______ выдан _______________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________________________________________________
Телефон: +7 (928)226-53-96
Заказчик: ___________________________________________________________________, паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ____________________________________________________________________________,  зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________
Телефон: 


     ___________   / Васильев А.Н.   ____________/____________ _._./  
                      

Приложение №1 к Договору №1
от ___/___/2019 г.

Возводимый объект

Каркасное одноэтажное строение с односкатной кровлей размером 3х10 м, по собственному проекту в базовой комплектации. Для строительства каркаса и стропильной системы дома используются пиломатериалы естественной влажности 2-3 сорта, для наружной отделки каркаса используется евровагонка категории А-В,настила полов - плыты ОСП, для кровли-ондулин , внутренняя отделка стен гипсокартон , утеплитель- минеральная вата 
Основные характеристики возводимого дома 
· Минимальная высота 1-го этажа - 2.3м
· Максимальная высота 1-го этажа - 3.3м
· Расстояние от земли до чернового пола - 0.3м
· Перегородки 1-го этажа — доска 100х50 
· Балки пола 1-го этажа — доска 150х50 мм (шаг 400 мм);
· Стропильная система — доска 50х150 мм; (шаг 600 мм)
· Обрешетка — доска 20х100 мм;	
· Расходные материалы: гвозди, скобы, рубероид на гидроизоляцию и ондулин на кровлю;.
· Наружняя отделка - евровагонка категория А-В
· Пол - ОСП 22мм
· Фундамент опорно-столбчатый 
· Кровля - ондулин
· Обвязка дома - брус 150х150, 150х100мм
· Стены 1-го этажа - доска 150х50
· Подшивка пола и потолка - доска 20х100мм
· Окно меллопластиковое 870х1170(2 шт), 470х470(1 шт)
· Дверь металлическая входная (производство Китай)
· Ветрозащитная мембрана - снаружи, пароизоляция - внутри.
· Утепление - минеральная вата


    ___________   / Васильев А.Н./                             ____________/________ _._../  



                                           Виды производимых работ
 

  Погрузочно-разгрузочные работы.

  Доставка.

  Сборка силового каркаса.

  Устройство стопильной системы.

  Отделка наружних стен евровагонкой.

  Отделка внутренних стен гипсокартоном.

  Монтаж опорно-столбчатого фундамента.

  Настил полов.

  Утепление пола, наружних стен и потолка.

  Монтаж окон и входной двери.
 
  Монтаж кровли. 

  Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной мембраны.
























 ___________   / Васильев А.Н./                        ____________/_________ _.../  



Приложение №2 к Договору №1
от ___/___/2019 г.

	    
АКТ 
приема-передачи.
____  ___________________ 2019  года.

	 Я, Васильев Андрей Николаевич, передал строение, построенное в соответствии с договором №1 от   __/__/2019 года, расположенный по адресу: 
г. Ростов-на-Дону ул. ____________ .
Заказчик, ________________________________________________________________, принял (а) строение  в комплектации, представленной в приложении № 1 к Договору. 
Стороны полностью исполнили обязательства по договору. Претензий по комплектности, качеству работ и финансовым расчетам не имеется.




 
          ПОДРЯДЧИК:                                                         ЗАКАЗЧИК:



     ___________   / Васильев А.Н./                ____________/__________ _._./  



